ServiceGuard Agent

第二周详细学习执行计划｜小白可执行版

项目全称：企业知识库驱动的客服/工单质检 Agent

适用对象：跨专业 / 零项目基础 / 7 月找 Agent 应用开发实习 / 已有 Codex 可用

建议投入：标准冲刺 14-18 小时；最低压缩 6 小时

本周一句话目标：第一周你完成的是“企业知识库问答”的 RAG 闭环；第二周要把它升级为“客服/工单质检业务流程”：输入客服对话，系统自动检索相关政策，输出风险等级、违规点、引用依据和建议回复。这个版本比普通 RAG Demo 更适合实习面试。

| 本周核心产出 | 具体结果 | 面试价值 |
| --- | --- | --- |
| 单条工单质检接口 | POST /tickets/audit，输入客服对话，返回结构化质检报告 | 证明你能把 RAG 做成业务功能 |
| Pydantic/JSON Schema | score、risk_level、violations、citations、suggested_reply 等字段 | 证明你理解结构化输出和结果校验 |
| 政策检索工具 | 根据工单内容召回售后、物流、客服规范、隐私合规等相关 chunk | 证明你能讲清 RAG 与工具化检索 |
| 引用校验 v0 | 每个违规点尽量绑定 policy chunk；无依据时降置信或标记人工复核 | 证明你考虑幻觉控制 |
| Streamlit 质检页 | 粘贴工单、点击质检、展示报告和引用来源 | 证明项目可演示 |
| 10-20 条测试工单 | 含正常、过度承诺、流程遗漏、隐私风险、态度问题等 | 证明你有评测意识 |
| README 更新 | 第二周功能说明、接口示例、演示截图位、踩坑记录 | 方便简历投递和面试复盘 |

# 目录

0. 先确认第一周是否达标

1. 第二周定位：从 RAG 问答到业务质检 Agent

2. 本周要准备的东西：环境、数据、文档、目录

3. 本周必须学习的技术栈与资料

4. 第二周每日详细计划：Day 8 - Day 14

5. Codex 协作规范：AGENTS.md、PLANS.md、每日 Prompt

6. 关键开发设计：接口、Schema、Prompt、检索、校验、日志

7. 6 小时压缩版计划

8. 本周常见坑与排错表

9. 第二周结束时如何包装到简历和面试表达

10. 参考文献 / 资料出处

# 0. 先确认第一周是否达标

重要：第二周默认你已经跑通了最小 RAG：文档上传、解析、chunk、embedding、向量检索、RAG 回答和引用来源。若第一周没完成，第二周的前半天必须先补齐，不要直接写工单质检。

### 第一周交接检查清单

☐ GitHub 仓库已创建，例如 researchpilot/serviceguard-agent。

☐ 后端 FastAPI 可以启动，至少有 /health 接口。

☐ 已经能上传 PDF/TXT/Markdown 或从 docs/sample_policies 读取文档。

☐ 文档能切成 chunk，并保存 doc_id、chunk_id、source、page/section 等元数据。

☐ Embedding 调用成功，向量能写入 Qdrant/Chroma。

☐ 可以用问题检索 Top-k chunks。

☐ 可以把检索片段拼进 Prompt，让模型基于知识库回答。

☐ 回答中能展示引用来源，哪怕只是 chunk_id + 文档名。

☐ 前端已有 Streamlit 简单页面，至少能测试知识库问答。

☐ .env 已配置 API_KEY、MODEL、EMBEDDING_MODEL、VECTOR_DB_URL 等，不把密钥提交到 Git。

如果没完成：只做一件事：先让“客服政策文档 -> 检索 -> 回答并引用”通起来。没有这个基础，第二周的质检 Agent 会变成只调模型的伪项目。

# 1. 第二周定位：从 RAG 问答到业务质检 Agent

你上传的 Agent 学习路线把实习岗位要求拆成四类：基础工程能力、LLM/Prompt/Tool Calling 理解、RAG+Agent 实战能力、系统级优化能力。第二周正好把这些点压缩到一个可演示的业务功能里：工单质检。

第一周的系统像“资料库问答机器人”。第二周要变成“业务流程 Agent”：它不是等用户问知识点，而是主动读取一段客服对话，检索政策依据，判断风险，给出整改建议，并把结果按固定 JSON Schema 返回。

本周不要急着做复杂多 Agent，也不要立刻接 MCP 或 LangGraph。当前阶段更适合做“应用拥有流程、模型负责判断和生成”的可控工作流。后续第三周再把 Router、Tool Registry、Citation Verifier 组织成 LangGraph。

| 第一周能力 | 第二周升级 | 为什么更吸引实习岗位 |
| --- | --- | --- |
| 知识库问答 | 工单质检报告 | 从 Demo 变成真实企业场景 |
| 基于问题检索文档 | 基于客服对话自动检索相关规则 | 体现 RAG 和业务流程结合 |
| 自然语言回答 | 固定 JSON Schema 输出 | 体现工程可控性和前后端联动 |
| 显示引用来源 | 每个违规点绑定政策引用 | 体现幻觉控制和可追溯 |
| 手工测试几个问题 | 构建 10-20 条测试工单 | 体现评测意识 |
| 简单页面 | 质检报告页 | 更方便录演示视频和面试讲解 |

本周项目卖点：一句话讲给面试官：我做了一个企业知识库驱动的客服/工单质检 Agent。系统会根据企业 SOP、售后政策和客服规范检索依据，对客服对话输出风险等级、违规类型、证据引用和建议回复，并做结构化输出与引用校验。

# 2. 本周要准备的东西：环境、数据、文档、目录

## 2.1 环境准备

Python 3.10+，虚拟环境已创建。

OpenAI 或兼容模型 API 可用；如果模型不支持 Structured Outputs，就用“JSON 提示 + Pydantic 解析 + 失败重试”的降级方案。

Qdrant/Chroma 已能运行。推荐短期优先本地 Qdrant Docker 或 Chroma，别一开始折腾集群部署。

Codex 可用，且仓库根目录有 AGENTS.md。

安装 pytest，用于写 2-5 个最小测试。

准备一个 logs/ 目录或 SQLite 表，用于记录 audit 请求。

requirements.txt 建议追加

# 推荐依赖，按你已有项目适当合并

fastapi

uvicorn[standard]

pydantic>=2

python-dotenv

openai

qdrant-client

streamlit

requests

pytest

python-multipart

pymupdf

## 2.2 数据准备：政策文档

不要使用真实企业数据或用户隐私数据。第二周先用合成文档，内容像真实业务即可。

建议在 docs/sample_policies/ 下放 4-6 个 Markdown 文件，便于解析和调试。

每个政策文档都要有清晰小标题，便于 chunk 和引用。

| 文件名 | 建议内容 | 用于检测的风险 |
| --- | --- | --- |
| refund_policy.md | 退款条件、退款流程、不可直接承诺退款、时效说明 | 过度承诺、流程遗漏 |
| shipping_policy.md | 发货时效、延迟处理、物流查询、补偿口径 | 错误承诺、信息不完整 |
| customer_service_sop.md | 问候语、核验订单、安抚、升级人工、结束语 | 态度问题、未按流程 |
| privacy_compliance.md | 不得索要完整身份证/银行卡/密码，不得泄露用户信息 | 隐私风险、合规风险 |
| promotion_policy.md | 优惠券、差价、活动价解释、不可承诺非政策补偿 | 价格争议、优惠误导 |

政策文档示例

# docs/sample_policies/refund_policy.md 示例片段

# 售后退款政策

## 1. 退款前置条件

客服不得直接承诺“必定退款”或“马上退款”。客服应先核验订单状态、商品签收状态、用户问题类型和平台规则。

## 2. 标准处理流程

1. 核验订单号和用户身份。

2. 判断是否在售后有效期内。

3. 根据商品状态引导用户提交凭证。

4. 无法判断时升级人工主管复核。

## 3. 推荐话术

“我先帮您核实订单状态和售后条件，符合规则后会为您提交退款申请。”

## 2.3 数据准备：测试工单

建议创建 data/sample_tickets.csv。第二周至少 10 条，最好 20 条。

字段建议：ticket_id、conversation、expected_risk、expected_violation、expected_policy。

工单不要太长，先控制在 6-10 轮对话，方便调试和人工判断。

sample_tickets.csv 示例

ticket_id,conversation,expected_risk,expected_violation,expected_policy

T001,"用户: 我要退款。客服: 可以的，我们一定给您全额退款，不用提交任何材料。",high,over_promise,refund_policy

T002,"用户: 包裹三天没动。客服: 我先帮您查询物流状态，如超过承诺时效会按政策处理。",low,none,shipping_policy

T003,"用户: 我忘记密码了。客服: 请把您的账号密码发给我，我帮您登录看看。",high,privacy_risk,privacy_compliance

T004,"用户: 这个价格怎么比昨天贵。客服: 我可以保证下周一定降价，到时补您差价。",medium,unsupported_commitment,promotion_policy

## 2.4 建议目录结构

目录结构建议

serviceguard-agent/

├── backend/

│   ├── app/

│   │   ├── main.py

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── documents.py

│   │   │   ├── chat.py

│   │   │   └── tickets.py              # 第二周新增

│   │   ├── core/

│   │   │   ├── config.py

│   │   │   └── logging_config.py       # 第二周新增

│   │   ├── models/

│   │   │   ├── document.py

│   │   │   └── ticket.py               # 第二周新增：Pydantic Schema

│   │   ├── services/

│   │   │   ├── vector_store.py

│   │   │   ├── embedding_service.py

│   │   │   ├── retrieval_service.py

│   │   │   ├── llm_client.py            # 第二周建议抽象

│   │   │   ├── audit_service.py         # 第二周核心

│   │   │   └── citation_verifier.py     # 第二周简化版

│   │   └── prompts/

│   │       ├── audit_v0.2.md            # 第二周新增

│   │       └── qa_v0.1.md

│   ├── tests/

│   │   ├── test_ticket_schema.py

│   │   └── test_citation_verifier.py

│   └── requirements.txt

├── frontend/

│   └── streamlit_app.py

├── docs/

│   ├── sample_policies/

│   └── week2_notes.md

├── data/

│   └── sample_tickets.csv

├── AGENTS.md

├── PLANS.md

├── README.md

└── .env.example

# 3. 本周必须学习的技术栈与资料

学习原则：第二周所有学习都要服务于“工单质检接口能跑通”。不要系统学完所有文档再写代码。每个资料只看本周需要的章节，学完立刻落到代码。

| 优先级 | 资料 | 本周只看什么 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必看 1 | FastAPI Response Model / Request Body | 如何用 Pydantic 定义请求和响应，接口文档自动生成 | 30-45 分钟 |
| 必看 2 | Pydantic JSON Schema | BaseModel、Field、Literal、model_json_schema、字段校验 | 45 分钟 |
| 必看 3 | OpenAI Structured Outputs | 为什么要用 JSON Schema 约束模型输出；结构化输出 vs 普通 JSON | 45-60 分钟 |
| 必看 4 | OpenAI Function Calling / Using Tools | 理解 tool calling 流程；本周先不强依赖，让应用侧控制 workflow | 30 分钟 |
| 必看 5 | Prompt Engineering | 角色、任务、输入、约束、输出格式、示例、拒答规则、引用要求 | 30-45 分钟 |
| 必看 6 | Qdrant Search / Points | payload 元数据、根据 query 向量检索 Top-k、返回 score 和 chunk metadata | 45 分钟 |
| 必看 7 | Streamlit chat/session_state | 做质检页面，保存输入和结果，展示 JSON/表格/引用 | 30 分钟 |
| 必看 8 | Codex Best Practices | 先规划、用 AGENTS.md、让 Codex 写测试和自查 diff | 30 分钟 |
| 选看 | Anthropic Building Effective Agents | 理解先做简单可控 workflow，不盲目堆复杂多 Agent | 30 分钟 |
| 选看 | ReAct/RAG 论文摘要 | 面试时讲 Agent/RAG 来源，不必精读数学 | 30 分钟 |

本周不建议深入：Kubernetes、Redis、复杂权限、多租户、MCP server、LangGraph 深入、多 Agent、模型微调、本地大模型部署。这些都可以作为后续升级，不要拖慢第二周主线。

# 4. 第二周每日详细计划：Day 8 - Day 14

时间安排：标准冲刺按每天 2-3 小时设计；如果当天科研很忙，就至少完成“最小验收标准”。每天必须 commit，哪怕只完成一小步。

## Day 8｜第二周启动与需求冻结：先定义“质检 Agent 到底返回什么”

当天目标：冻结第二周范围，创建样本政策和样本工单，明确接口契约，避免边做边乱改。

### 学习资料与学习方式

快速看 FastAPI Response Model 文档：理解 response_model 为什么能让接口输出稳定。

快速看 Pydantic JSON Schema：理解为什么用 BaseModel 描述质检报告结构。

复习第一周代码：找到检索函数、LLM 调用函数、前端入口。

### 开发任务

从 main 分支创建 feat/ticket-audit 分支。

创建 docs/sample_policies 下 4-5 个合成政策文档。

创建 data/sample_tickets.csv，先写 8-10 条。

在 README 新增“Week 2: Ticket Audit”路线图。

在 docs/week2_notes.md 写清楚本周不做什么：不做复杂权限、不做多 Agent、不做批量异步队列。

让 Codex 阅读项目结构并输出“第二周最小实现计划”，你审阅后再开始写代码。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

你现在是我的项目技术搭档。请只阅读当前仓库，不要改代码。

目标：第二周要把现有 RAG 知识库升级为客服/工单质检 Agent。

请输出：

1. 当前项目结构总结；

2. 已有可复用模块；

3. 第二周最小实现路径；

4. 需要新增的文件；

5. 风险点；

6. 建议的 commit 拆分。

限制：不要建议复杂多 Agent、K8s、Redis、React、大规模重构。

Codex Prompt 2

请帮我生成 5 个合成客服政策 Markdown 文档和 10 条测试工单 CSV。

要求：

- 不包含真实企业或真实用户数据；

- 覆盖退款、物流、客服 SOP、隐私合规、优惠政策；

- 每个政策文档要有小标题，便于 chunk；

- CSV 字段为 ticket_id, conversation, expected_risk, expected_violation, expected_policy。

先给我预览，不要直接写文件，等我确认。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ 仓库有 feat/ticket-audit 分支。

☐ docs/sample_policies 至少有 4 个政策文档。

☐ data/sample_tickets.csv 至少有 8 条工单。

☐ README 有 Week 2 计划。

☐ Codex 没有大规模乱改第一周代码。

### 常见坑与处理

样本政策太短会导致 RAG 无法展示效果：每份文档至少 300-600 字。

工单只有一句话会让质检太简单：建议每条 3-8 轮对话。

不要把“expected_*”字段给模型看，它们只用于你人工评测。

建议 Git commit

git add docs data README.md AGENTS.md PLANS.md

git commit -m "docs: add week2 ticket audit scope and sample data"

## Day 9｜定义 Pydantic Schema 和接口骨架

当天目标：把“质检报告”变成明确的数据结构，建立 /tickets/audit 接口骨架，先返回假数据也可以。

### 学习资料与学习方式

看 Pydantic BaseModel、Field、Literal、list 嵌套模型。

看 FastAPI response_model，理解接口输出如何被验证和过滤。

看 OpenAI Structured Outputs：本周目标是让模型输出稳定遵守 JSON Schema。

### 开发任务

新增 backend/app/models/ticket.py。

定义 TicketAuditRequest、Citation、Violation、TicketAuditReport。

新增 backend/app/api/tickets.py。

在 main.py 注册 tickets router。

实现 POST /tickets/audit，暂时返回 mock TicketAuditReport。

写 tests/test_ticket_schema.py，测试 score 范围、risk_level 枚举、violations 列表。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

请根据下面的业务需求生成 Pydantic v2 models，不要调用 LLM。

业务：客服工单质检 Agent。

请求字段：ticket_id, conversation, user_query(optional), product_category(optional), top_k(default=5)。

响应字段：ticket_id, score(0-100), risk_level(low/medium/high), summary, violations(list), suggested_reply, need_human_review, citations(list), model, latency_ms(optional)。

Violation 字段：type, severity, evidence_in_ticket, policy_reference, reason, suggestion。

Citation 字段：doc_id, chunk_id, source, page(optional), text, score(optional)。

要求：

- 使用 Pydantic v2；

- 使用 Literal 限制枚举；

- 使用 Field 添加描述和范围；

- 代码放到 backend/app/models/ticket.py；

- 不要引入数据库。

Codex Prompt 2

请为现有 FastAPI 项目新增 /tickets/audit 路由。

要求：

- 使用 TicketAuditRequest 作为请求体；

- 使用 TicketAuditReport 作为 response_model；

- 暂时返回 mock report；

- 在 main.py 注册 router；

- 不修改已有 /documents /chat 接口；

- 添加最小 pytest 测试。

完成后请告诉我如何启动和访问 /docs。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ 访问 /docs 能看到 POST /tickets/audit。

☐ 发送一段客服对话可以得到 mock JSON。

☐ Pydantic schema 字段能在 OpenAPI 页面展示。

☐ pytest 至少通过 1-2 个 schema 测试。

☐ 没有把 API Key 写进代码。

### 常见坑与处理

枚举字段不要用随意字符串，否则面试时不好讲“结构化输出”。

score 必须限制 0-100，risk_level 必须限制 low/medium/high。

mock 接口也要像真实接口一样返回完整结构，避免前端后续频繁改。

建议 Git commit

git add backend/app/models/ticket.py backend/app/api/tickets.py backend/app/main.py backend/tests

git commit -m "feat: add ticket audit schema and API skeleton"

## Day 10｜实现工单相关政策检索：让质检有依据

当天目标：把客服对话转换成检索 query，召回相关政策 chunk，并封装成 audit context。

### 学习资料与学习方式

看 OpenAI Embeddings 文档：理解 text -> vector -> search 的基本关系。

看 Qdrant points/search 文档：理解向量点包含 vector + payload，payload 可存 doc_id、source、chunk_text。

复盘第一周检索代码，确认它能返回文本、来源、相似度。

### 开发任务

新增或扩展 retrieval_service.py：实现 search_policy_docs(query, top_k)。

实现 build_audit_query(conversation)：把客服对话压缩成适合检索的 query。

实现 pack_context(chunks)：控制上下文长度，保留 doc_id、chunk_id、source、text。

让 /tickets/audit 先调用检索，再把 retrieved chunks 放进 mock report 的 citations。

手工测试 T001/T003/T004，确认能召回退款/隐私/优惠相关政策。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

请阅读现有 retrieval/vector_store 代码，帮我实现一个 search_policy_docs(query, top_k=5) 函数。

要求：

- 复用第一周已有 embedding 和向量库代码；

- 返回 Citation-like dict/list，包含 doc_id, chunk_id, source, page, text, score；

- 不改变已有 chat 检索接口行为；

- 如果没有向量库数据，返回清晰错误信息；

- 加一个最小手工测试脚本 scripts/test_policy_search.py。

Codex Prompt 2

请实现 build_audit_query(conversation: str) 和 pack_context(chunks)。

要求：

- build_audit_query 不调用模型，只做规则化文本处理：保留用户诉求、客服承诺、敏感信息、售后/物流/优惠关键词；

- pack_context 限制总字符数，例如 3500 字；

- 输出格式适合放进 Prompt，每段含 [doc_id/chunk_id/source/score]。

请先给方案，再改代码。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ /tickets/audit 返回的 citations 不再是空的。

☐ 输入退款承诺类工单，Top-k 中至少有 refund_policy。

☐ 输入隐私类工单，Top-k 中至少有 privacy_compliance。

☐ 每条 citation 有 doc_id、chunk_id、source、text。

☐ README 记录“检索 query 如何构造”。

### 常见坑与处理

直接把整段 conversation 做 embedding 可能效果一般：可以提取客服话术和关键词后拼 query。

不要把所有 chunk 全塞给模型，要限制上下文长度。

检索不到时不要让模型自由判断，要标记 evidence_insufficient。

建议 Git commit

git add backend/app/services/retrieval_service.py backend/app/api/tickets.py scripts README.md

git commit -m "feat: retrieve policy context for ticket audit"

## Day 11｜接入 LLM 结构化质检：输出真正的报告

当天目标：把检索到的政策上下文和客服对话交给模型，要求输出严格的 TicketAuditReport JSON。

### 学习资料与学习方式

看 OpenAI Structured Outputs：区分“最终响应结构化”与“函数调用”。本周质检报告属于最终响应结构化。

看 Prompt Engineering：明确角色、任务、输入、判定标准、输出格式、引用要求。

理解降级方案：模型不支持 Structured Outputs 时，用 JSON prompt + Pydantic parse + retry。

### 开发任务

新增 prompts/audit_v0.2.md。

实现 llm_client.py：封装模型调用，避免到处散落 API 代码。

实现 audit_service.py：retrieve -> prompt -> LLM -> Pydantic validate -> return。

将 /tickets/audit 从 mock 改成真实 audit_service。

实现 JSON 解析失败重试 1 次：把错误信息发给模型要求修复 JSON。

记录 prompt_version = audit_v0.2。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

请帮我设计 prompts/audit_v0.2.md。

输入变量：conversation, policy_context, output_schema_summary。

任务：基于政策上下文对客服对话质检。

输出：必须符合 TicketAuditReport JSON。

约束：

- 不得使用政策上下文之外的依据编造违规；

- 每个 violation 必须尽量绑定 citation；

- 证据不足时设置 need_human_review=true；

- 风险等级 low/medium/high；

- 违规类型限定为 over_promise, privacy_risk, procedure_missing, attitude_issue, misinformation, unsupported_commitment, none, other。

请先输出 Prompt 内容和设计说明。

Codex Prompt 2

请实现 audit_service.py。

流程：

1. 接收 TicketAuditRequest；

2. 调用 search_policy_docs；

3. pack_context；

4. 调用 llm_client 获取结构化结果；

5. 用 TicketAuditReport 做 Pydantic 校验；

6. 如果校验失败，重试一次修复；

7. 返回报告。

限制：

- 不引入 LangGraph；

- 不大规模重构；

- LLM API key 从 config/.env 读取；

- 需要可测试，核心函数尽量独立。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ 真实调用模型后能返回 score、risk_level、violations、suggested_reply。

☐ 返回 JSON 能被 Pydantic 成功校验。

☐ 对于正常工单，risk_level 倾向 low，violations 可以为空或 type=none。

☐ 对于明显违规工单，能给出风险解释和建议话术。

☐ prompt_version 被记录或返回。

### 常见坑与处理

不要在 Prompt 中要求模型输出“思考过程”。让它输出结论和依据即可。

不要只靠“请输出 JSON”四个字，必须有 schema/字段解释/枚举约束。

模型把 citation 写成不存在的 chunk_id 时，Day 12 要处理。

建议 Git commit

git add backend/app/services/llm_client.py backend/app/services/audit_service.py backend/app/prompts/audit_v0.2.md backend/app/api/tickets.py

git commit -m "feat: generate structured ticket audit reports"

## Day 12｜引用校验、日志与最小评测：让项目不像玩具

当天目标：增加系统级亮点：引用校验、请求日志、token/耗时记录、10 条工单评测表。

### 学习资料与学习方式

看 Python logging 文档：知道不要只用 print，要记录请求、耗时、错误。

看 pytest 入门：写最小测试，保证 citation verifier 这种纯函数不乱。

复习路线文件里的系统级优化：日志、Prompt 版本、幻觉控制、结果校验。

### 开发任务

实现 citation_verifier.py：检查 violations 中引用的 chunk_id 是否在 retrieved citations 中。

规则：无 citation 的高风险违规 -> need_human_review=true；引用不存在 -> 标记 invalid_citation。

实现 logging_config.py，记录 audit_id、ticket_id、model、latency_ms、num_citations、error。

新增 logs/audit_logs.jsonl 或 SQLite 简化记录。

写 tests/test_citation_verifier.py。

用 10 条 sample_tickets 手工跑一遍，记录 results/week2_eval.csv。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

请实现一个简化版 citation_verifier.py。

输入：TicketAuditReport 和 retrieved citations。

输出：修正后的 report 或 verification_result。

规则：

- violation.policy_reference.chunk_id 必须出现在 retrieved citations 中；

- 如果不存在，把该 violation 的 citation_valid=false，并设置 need_human_review=true；

- 如果高风险 violation 没有有效 citation，也设置 need_human_review=true；

- 不要删除模型输出，只做标记。

请同时写 2 个 pytest。

Codex Prompt 2

请为 audit_service 增加最小日志。

要求：

- 使用 Python logging；

- 每次 audit 记录 ticket_id, model, prompt_version, top_k, latency_ms, num_retrieved, num_violations, need_human_review；

- 错误时记录 exception；

- 日志写到 logs/audit.log，控制台也输出 INFO；

- 不记录完整 API Key，不记录敏感真实用户隐私。

Codex Prompt 3

请生成一个 scripts/run_week2_eval.py。

功能：读取 data/sample_tickets.csv，逐条调用本地 /tickets/audit 或 audit_service，输出 results/week2_eval.csv。

字段：ticket_id, expected_risk, predicted_risk, expected_violation, predicted_violation, citation_count, need_human_review, latency_ms。

先实现串行版本，不需要异步并发。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ 质检报告能标记 citation_valid 或有效引用。

☐ logs/audit.log 能看到每次调用的耗时和结果概况。

☐ 至少有 2 个 pytest 通过。

☐ results/week2_eval.csv 至少有 10 行结果。

☐ README 写明当前评测只是小样本人工评测，不夸大指标。

### 常见坑与处理

日志不要记录真实隐私；项目样本也别用真实聊天记录。

citation verifier 不需要完美语义匹配，第二周先做 chunk_id 存在性校验。

评测指标不要造假；可以写“样本规模较小，仅用于版本回归”。

建议 Git commit

git add backend/app/services/citation_verifier.py backend/app/core/logging_config.py backend/tests scripts results README.md

git commit -m "feat: add citation verification logging and mini eval"

## Day 13｜做 Streamlit 质检页面和演示体验

当天目标：让项目能被面试官一眼看懂：粘贴工单 -> 点击质检 -> 报告卡片 -> 引用来源。

### 学习资料与学习方式

看 Streamlit chat elements：st.chat_input/st.chat_message 可做聊天；本页更适合 st.text_area + st.button + st.json/st.dataframe。

看 Streamlit Session State：防止页面 rerun 后结果丢失。

看一点 UI 展示思路：风险等级、分数、违规列表、建议话术、引用来源分块展示。

### 开发任务

在 frontend/streamlit_app.py 增加“工单质检”Tab。

支持粘贴客服对话，也支持从 sample_tickets.csv 选择一条。

点击“开始质检”后请求后端 /tickets/audit。

展示 score、risk_level、need_human_review。

用表格展示 violations：type、severity、evidence、reason、suggestion。

用 expander 展示 citations：source、chunk_id、score、text。

保留最近一次结果在 st.session_state。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

请帮我扩展 Streamlit 前端，新增“工单质检”页面/Tab。

要求：

- 保留原有知识库问答功能；

- 新增 st.text_area 输入客服对话；

- 可以从 data/sample_tickets.csv 选择样例；

- 点击按钮调用后端 POST /tickets/audit；

- 展示 score、risk_level、need_human_review；

- violations 用表格展示；

- citations 用 expander 展示原文；

- 使用 st.session_state 保存最近一次结果；

- 网络错误要展示友好报错。

Codex Prompt 2

请从用户体验角度 review 这个 Streamlit 页面。

重点检查：

1. 小白能否看懂如何操作；

2. 报告字段是否清晰；

3. 错误提示是否友好；

4. 是否泄露 API key；

5. 是否有足够演示亮点。

请只给修改建议，先不要改代码。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ 启动后端和前端，能在页面完成一次工单质检。

☐ 页面能展示引用来源，不只是 JSON 一坨。

☐ 选择正常工单和违规工单，展示结果有明显差异。

☐ 页面刷新后最近一次结果不立即丢失。

☐ README 加上本地运行命令和页面截图占位。

### 常见坑与处理

Streamlit 每次交互会 rerun，必须初始化 session_state。

后端地址写成环境变量或侧边栏输入，不要硬编码公网地址。

UI 不要过度美化，重点是流程清晰。

建议 Git commit

git add frontend/streamlit_app.py README.md

git commit -m "feat: add ticket audit Streamlit UI"

## Day 14｜整体验收、文档化、演示稿和面试素材

当天目标：把第二周成果整理成可投递资产：README、演示脚本、项目复盘、下一周计划。

### 学习资料与学习方式

快速复习 OpenAI Function Calling/Tools：准备面试回答“你这里的工具调用是什么”。

快速看 LangGraph workflows and agents：准备第三周如何升级为 Router + Tool workflow。

复盘路线文件中的简历写法：技术栈、架构、实际问题、优化点、指标。

### 开发任务

从零跑一遍：启动向量库 -> 后端 -> 前端 -> 上传/索引政策 -> 质检工单。

整理 README：项目背景、架构、功能、运行步骤、接口示例、演示场景、第二周成果。

补充 docs/week2_notes.md：遇到的坑、解决方案、未完成事项。

准备 3 条演示工单：正常、过度承诺、隐私风险。

准备 30 秒和 3 分钟项目介绍。

让 Codex 做一次代码 review 和 README review。

打 tag：week2-mvp 或 release/week2-ticket-audit。

### 让 Codex 辅助你的方式

Codex Prompt 1

请对当前分支做一次代码 review。

重点：

- 是否有 API key 泄露；

- 是否有大规模重复代码；

- /tickets/audit 的错误处理是否清晰；

- Pydantic schema 是否合理；

- citation verifier 是否可能报错；

- Streamlit UI 是否会因为空字段崩溃；

- README 运行命令是否完整。

请输出问题列表，按 P0/P1/P2 优先级排序。先不要自动修改。

Codex Prompt 2

请帮我更新 README 的 Week 2 部分。

要求包含：

1. 项目一句话介绍；

2. 第二周新增功能；

3. 架构流程：conversation -> retrieval -> LLM structured audit -> citation verification -> report；

4. 本地运行命令；

5. API 示例；

6. 演示工单；

7. 当前限制；

8. 第三周计划。

语气要像 GitHub 项目 README，不要像广告。

Codex Prompt 3

请帮我把这个项目整理成实习面试的 30 秒介绍和 3 分钟介绍。

要求：

- 突出 RAG、结构化输出、引用校验、日志、可演示；

- 不夸大指标；

- 能回答“你和普通聊天机器人有什么区别”。

### 当天验收标准

### 完成后逐项打勾

☐ README 能让陌生人按步骤跑起来。

☐ 至少三条演示工单可稳定展示。

☐ 有 30 秒 / 3 分钟讲稿。

☐ 代码没有明显密钥泄露和启动报错。

☐ Git tag 或 release 分支已创建。

### 常见坑与处理

不要写“准确率 95%”除非你有足够评测样本和记录。

演示前一定要先本地跑一遍，避免现场模型/API/网络出问题。

README 不要太口号化，重点写可运行命令和架构。

建议 Git commit

git add README.md docs frontend backend results

git commit -m "docs: finalize week2 ticket audit MVP"

git tag week2-mvp

# 5. Codex 协作规范：让它成为开发搭档，而不是替你乱写代码

Codex 的最佳用法不是“帮我写完整项目”，而是“在明确边界内完成小任务、写测试、运行检查、review diff”。OpenAI Codex 官方最佳实践强调：复杂任务先规划，使用 AGENTS.md 提供持久指导，并在变更后运行测试和代码审查。第二周你要严格采用小步开发。

| 场景 | 你应该让 Codex 做 | 你不应该让 Codex 做 |
| --- | --- | --- |
| 需求不清楚 | 让它先提问、出计划、拆任务 | 直接“帮我实现工单质检系统” |
| 新增接口 | 让它生成 schema、路由、最小测试 | 让它重构整个后端 |
| 接 LLM | 让它封装 llm_client，并说明错误处理 | 把 API key 写进代码 |
| 调试报错 | 粘贴错误日志，让它定位具体文件和原因 | 让它盲目升级一堆依赖 |
| 项目收尾 | 让它 review diff、补 README、生成面试讲稿 | 让它编造指标 |

AGENTS.md 模板

# AGENTS.md 建议更新版

## Project

ServiceGuard Agent: enterprise knowledge-base powered customer-service ticket audit agent.

## Current milestone

Week 2 MVP: convert the Week 1 RAG QA system into a ticket audit workflow.

The target flow is:

conversation -> retrieve policy chunks -> structured LLM audit -> citation verification -> report.

## Do

- Keep changes small and commit-friendly.

- Prefer FastAPI + Pydantic v2 + Streamlit.

- Reuse existing retrieval/vector store modules.

- Add or update tests for pure functions and schemas.

- Use .env for secrets. Never hard-code API keys.

- Explain the implementation before changing many files.

- Run relevant tests or tell me exactly how to run them.

## Do not

- Do not introduce Kubernetes, Redis, React, complex auth, multi-agent frameworks, or large refactors in Week 2.

- Do not delete existing Week 1 functionality.

- Do not commit .env, real customer data, or model API keys.

- Do not invent evaluation metrics.

## Done means

- /tickets/audit works locally.

- The report follows TicketAuditReport schema.

- Each violation attempts to include a citation.

- README has run commands and API examples.

- Tests pass or known failures are documented.

PLANS.md 模板

# PLANS.md 模板

## Task

[用一句话描述本次任务]

## Context

- Existing files:

- Related endpoints:

- Constraints:

## Plan

1.

2.

3.

## Files to change

-

-

## Tests / validation

-

-

## Rollback plan

-

## Questions

-

| 每日固定 Codex 流程 | 说明 |
| --- | --- |
| 1. 让 Codex 读现状 | 先问“请阅读相关文件并总结，不要改代码” |
| 2. 让 Codex 出计划 | 确认要改哪些文件、怎么测试 |
| 3. 让 Codex 小步实现 | 一次只实现 schema、接口、服务、前端中的一个 |
| 4. 你运行测试 | 自己启动后端、前端、pytest，贴报错给 Codex |
| 5. 让 Codex review diff | 用 /review 或直接让它按 P0/P1/P2 找问题 |
| 6. 你提交 commit | commit message 清晰，方便后续回滚 |

# 6. 关键开发设计：接口、Schema、Prompt、检索、校验、日志

## 6.1 API 合约

| 接口 | 用途 | 本周要求 |
| --- | --- | --- |
| POST /tickets/audit | 单条工单质检 | 必做 |
| POST /tickets/audit/batch | 批量 CSV 质检 | 选做，Day 12/13 有余力再做 |
| GET /tickets/audit/{ticket_id} | 查看历史报告 | 暂不做，第三周/第四周再做 |
| GET /health | 健康检查 | 沿用第一周 |

请求示例

POST /tickets/audit

Content-Type: application/json

{

"ticket_id": "T001",

"conversation": "用户: 我要退款。客服: 可以的，我们一定给您全额退款，不用提交材料。",

"product_category": "电商售后",

"top_k": 5

}

响应示例

{

"ticket_id": "T001",

"score": 45,

"risk_level": "high",

"summary": "客服存在直接承诺全额退款且未核验订单状态的问题。",

"violations": [

{

"type": "over_promise",

"severity": "high",

"evidence_in_ticket": "客服: 我们一定给您全额退款，不用提交材料。",

"policy_reference": {

"doc_id": "refund_policy",

"chunk_id": "refund_policy_001",

"source": "refund_policy.md",

"page": null,

"text": "客服不得直接承诺必定退款，应先核验订单状态...",

"score": 0.82

},

"reason": "政策要求先核验订单状态和售后条件，客服直接承诺退款不符合流程。",

"suggestion": "建议改为：我先帮您核实订单状态和售后条件，符合规则后会为您提交退款申请。",

"citation_valid": true

}

],

"suggested_reply": "我先帮您核实订单状态和售后条件，符合规则后会为您提交退款申请。",

"need_human_review": true,

"citations": ["..."],

"prompt_version": "audit_v0.2",

"model": "gpt-4.1-mini or your model",

"latency_ms": 2350

}

## 6.2 Pydantic Schema 参考

from typing import Literal

from pydantic import BaseModel, Field

RiskLevel = Literal["low", "medium", "high"]

Severity = Literal["low", "medium", "high"]

ViolationType = Literal[

"over_promise",

"privacy_risk",

"procedure_missing",

"attitude_issue",

"misinformation",

"unsupported_commitment",

"none",

"other",

]

class Citation(BaseModel):

doc_id: str

chunk_id: str

source: str

page: int | None = None

text: str = Field(description="Original policy chunk text used as evidence")

score: float | None = None

class Violation(BaseModel):

type: ViolationType

severity: Severity

evidence_in_ticket: str

policy_reference: Citation | None = None

reason: str

suggestion: str

citation_valid: bool | None = None

class TicketAuditRequest(BaseModel):

ticket_id: str

conversation: str = Field(min_length=5)

product_category: str | None = None

top_k: int = Field(default=5, ge=1, le=10)

class TicketAuditReport(BaseModel):

ticket_id: str

score: int = Field(ge=0, le=100)

risk_level: RiskLevel

summary: str

violations: list[Violation] = Field(default_factory=list)

suggested_reply: str | None = None

need_human_review: bool = False

citations: list[Citation] = Field(default_factory=list)

prompt_version: str

model: str

latency_ms: int | None = None

## 6.3 Prompt v0.2 设计

你是企业客服质检 Agent。你的任务是根据【企业政策上下文】审查【客服工单对话】。

必须遵守：

1. 只能依据企业政策上下文判断，不要凭常识编造公司规则。

2. 每个违规点都要尽量绑定一个 policy_reference，对应输入中的 doc_id/chunk_id/source。

3. 如果证据不足，设置 need_human_review=true，并在 summary 中说明“政策依据不足”。

4. 输出必须符合 TicketAuditReport JSON Schema，不要输出 Markdown，不要输出多余解释。

5. 风险等级只能是 low、medium、high。

6. 违规类型只能使用：over_promise、privacy_risk、procedure_missing、attitude_issue、misinformation、unsupported_commitment、none、other。

【企业政策上下文】

{policy_context}

【客服工单对话】

{conversation}

【输出要求】

请输出 TicketAuditReport JSON。若无明显违规，score 应较高，risk_level 为 low，violations 为空或仅包含 type=none。

Prompt 设计解释：这个 Prompt 的重点不是让模型“更聪明”，而是让它“更可控”：限定依据、限定枚举、限定输出结构、要求引用、证据不足时人工复核。

## 6.4 质检 Workflow

TicketAuditRequest

-> normalize conversation

-> build audit query

-> search_policy_docs(query, top_k)

-> pack retrieved context

-> call LLM with structured output

-> parse/validate TicketAuditReport

-> citation_verifier

-> log audit metadata

-> return report

| 步骤 | 输入 | 输出 | 失败时怎么办 |
| --- | --- | --- | --- |
| normalize | 原始客服对话 | 清洗后的对话 | 为空则 400 |
| retrieve | audit query | Top-k policy chunks | 无召回则 need_human_review=true |
| LLM audit | conversation + context + schema | TicketAuditReport JSON | 解析失败重试一次 |
| citation verify | report + retrieved chunks | 带 citation_valid 的 report | 引用不存在则人工复核 |
| log | metadata | audit.log/jsonl | 日志失败不影响主流程，但要 warning |

## 6.5 日志字段设计

| 字段 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| audit_id | uuid | 追踪一次质检请求 |
| ticket_id | T001 | 定位样本或请求 |
| model | gpt-4.1-mini / deepseek-chat | 成本和效果对比 |
| prompt_version | audit_v0.2 | Prompt 版本管理 |
| top_k | 5 | 检索参数复盘 |
| latency_ms | 2350 | 性能指标 |
| num_retrieved | 5 | 召回情况 |
| num_violations | 1 | 输出概况 |
| need_human_review | true | 风险兜底 |
| error | json_parse_error | 排错 |

# 7. 6 小时压缩版计划

现实提醒：如果你这周真的只有 6 小时，就不要做批量 CSV、不要做复杂日志、不要做 LangGraph。只保留最能打动面试官的链路：单条工单质检 + 结构化输出 + 引用来源 + 简单前端。

| 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 小时 | 补齐政策文档和 8 条工单；让 Codex 生成并人工修改 | docs/sample_policies、data/sample_tickets.csv |
| 第 2 小时 | 定义 TicketAuditReport Pydantic schema 和 /tickets/audit mock 接口 | 接口能在 /docs 看到 |
| 第 3 小时 | 接入 search_policy_docs，把工单映射到政策检索 | 返回 citations |
| 第 4 小时 | 写 audit_v0.2 prompt，调用模型输出 JSON | 真实质检报告 |
| 第 5 小时 | 做 citation_valid 简单校验和日志 | need_human_review 可用 |
| 第 6 小时 | Streamlit 页面 + README + 3 条演示工单 | 可演示版本 |

### 压缩版最低验收

☐ 能粘贴一段客服对话。

☐ 系统能检索政策片段。

☐ 系统能输出 score/risk/violations/suggested_reply。

☐ 至少一个 violation 有引用来源。

☐ 前端能展示质检报告。

☐ README 有运行命令和 API 示例。

# 8. 本周常见坑与排错表

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 模型输出不是合法 JSON | Prompt 约束不够；模型不支持结构化输出；字段太复杂 | 优先用 Structured Outputs；否则用 Pydantic 解析失败后重试一次 |
| 违规点没有引用 | Prompt 没强制引用；检索结果不相关 | 要求每个 violation 绑定 chunk_id；无依据时 need_human_review=true |
| 检索不到相关政策 | 政策文档太短；chunk 元数据丢失；query 太泛 | 增加政策内容；检查 doc_id/chunk_id；build_audit_query 提取关键词 |
| Streamlit 点击后页面清空 | 未使用 session_state | 初始化 st.session_state.audit_result |
| FastAPI 422 错误 | 请求体字段不符合 Pydantic schema | 看 /docs 的 schema，检查 top_k、conversation、ticket_id |
| 模型判断太严或太松 | Prompt 没有评分标准 | 增加风险等级定义和 few-shot 示例 |
| Codex 越改越乱 | 任务太大、没有 AGENTS.md、没有计划 | 让 Codex 先只读总结，再小步改一个文件 |
| 日志里有敏感信息 | 直接记录完整 conversation | 日志只记录 metadata；样本数据使用合成数据 |
| 接口很慢 | Top-k 太大、上下文太长、模型太慢 | top_k=3/5，对 context 限长，开发期用低成本模型 |

# 9. 第二周结束时如何包装到简历和面试表达

## 9.1 README 中可以写的项目亮点

实现企业政策文档的 RAG 检索，并将检索结果作为客服工单质检依据。

使用 Pydantic/JSON Schema 约束模型输出，生成稳定的质检报告结构。

设计违规类型、风险等级、建议话术、引用来源等字段，使模型输出可被前端和后端直接消费。

实现简化版 citation verifier：检查违规点引用是否来自本次检索结果，证据不足时标记人工复核。

实现模型调用日志，记录 prompt_version、model、latency、retrieved chunks、violations 等元数据。

构建小规模测试工单集，用于比较不同 Prompt 和检索参数下的质检效果。

## 9.2 简历项目描述草稿

设计并实现企业知识库驱动的客服/工单质检 Agent，支持客服 SOP、售后政策、隐私合规等文档的 RAG 检索，并基于检索结果对客服对话进行风险识别。

基于 FastAPI + Pydantic 构建 /tickets/audit 接口，使用结构化输出生成 score、risk_level、violations、citations、suggested_reply 等字段，降低模型输出不可解析问题。

实现 citation verifier、Prompt 版本记录和模型调用日志，记录 token/耗时/召回数量/违规数量等信息，提升系统可观测性和回答可追溯性。

使用 Streamlit 搭建可演示页面，支持粘贴工单、查看质检报告、展开引用原文，并构建若干合成测试工单用于功能回归。

## 9.3 30 秒介绍

我做了一个企业知识库驱动的客服工单质检 Agent。系统支持上传客服 SOP、售后政策和合规规则，构建 RAG 知识库；当输入一段客服对话后，系统会检索相关政策，判断是否存在过度承诺、流程遗漏、隐私风险等问题，并输出结构化质检报告，包括风险等级、违规证据、引用依据和建议回复。我还做了 Pydantic 结构化输出、引用校验和调用日志，方便前端展示和后续评测。

## 9.4 面试高频追问与准备方向

| 问题 | 你要答出的关键词 |
| --- | --- |
| 你的项目和普通 RAG 问答有什么区别？ | 业务流程、自动质检、结构化报告、引用校验、可观测 |
| 为什么要用结构化输出？ | 前后端稳定联动、减少 JSON 解析失败、便于校验和评测 |
| 怎么降低幻觉？ | RAG grounding、只依据 policy_context、citation verifier、证据不足人工复核 |
| 为什么不直接让模型判断？ | 企业质检需要依据和可追溯，不能只给主观结论 |
| 如果检索结果不相关怎么办？ | query rewrite、提高政策文档质量、metadata filter、rerank、人工复核 |
| 你怎么评估效果？ | 合成测试工单、人工 expected labels、风险等级匹配、引用覆盖率、延迟 |
| 后续怎么升级？ | LangGraph workflow、批量质检、权限、多租户、LangSmith/Langfuse 观测、MCP 工具 |

# 10. 第二周之后如何衔接第三周

第三周再引入 LangGraph，把当前 audit_service 拆成 Router、Retriever、Rule Checker、Scorer、Suggestion Generator、Citation Verifier 节点。

增加 Tool Registry，但工具先是应用侧 Python 函数，不急于 MCP。

增加批量 CSV 质检、报告导出和更系统的 eval。

增加 Prompt 版本对比：audit_v0.2 vs audit_v0.3，记录差异。

如果投实习，本周结束就可以开始投递，不用等项目完美；README 和演示视频比“再学两周理论”更重要。

# 11. 参考文献 / 资料出处

以下资料按“本周最相关”排序。官方文档优先，论文用于建立概念背景。访问日期：2026-06-14。

[R0] 用户上传文件：Agent开发岗面试保姆级学习路线。用于提炼岗位能力、RAG 企业知识库项目要点、系统级优化与简历包装方向。

[R1] OpenAI Codex Best Practices。用于 Codex 协作方式、AGENTS.md、先规划、测试与 review。 https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices

[R2] FastAPI Request Files。用于文件上传与 UploadFile。 https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/request-files/

[R3] FastAPI Response Model。用于 response_model 与 Pydantic 输出校验。 https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/response-model/

[R4] Pydantic JSON Schema。用于 BaseModel 生成 JSON Schema 和模型校验。 https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/json_schema/

[R5] OpenAI Structured Outputs。用于让模型输出遵守 JSON Schema。 https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

[R6] OpenAI Function Calling。用于理解工具调用多步流程。 https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling

[R7] OpenAI Prompt Engineering。用于 Prompt 版本管理和提示词设计。 https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering

[R8] OpenAI Embeddings。用于理解 embedding 在搜索和相似度中的作用。 https://developers.openai.com/api/docs/guides/embeddings

[R9] Qdrant Documentation。用于向量搜索、payload、points 与语义检索。 https://qdrant.tech/documentation/

[R10] Streamlit Chat Elements。用于构建聊天/报告展示页面。 https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/chat

[R11] Streamlit Session State。用于在页面 rerun 后保存结果。 https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.session_state

[R12] Python csv 官方文档。用于读取 sample_tickets.csv 和输出评测结果。 https://docs.python.org/3/library/csv.html

[R13] Python logging 官方文档。用于日志记录。 https://docs.python.org/3/library/logging.html

[R14] pytest Getting Started。用于最小测试。 https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html

[R15] LangGraph Workflows and Agents。用于第三周升级方向：workflow vs agent。 https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents

[R16] Anthropic: Building Effective AI Agents。用于理解从简单可组合 workflow 开始，而不是一上来堆复杂 Agent。 https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents

[R17] Yao et al., ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models, arXiv 2022。 https://arxiv.org/abs/2210.03629

[R18] Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, arXiv 2020。 https://arxiv.org/abs/2005.11401

[R19] Vaswani et al., Attention Is All You Need, arXiv 2017。 https://arxiv.org/abs/1706.03762

# 12. 第二周最终验收清单

### 本周结束必须做到

☐ POST /tickets/audit 能真实返回结构化质检报告。

☐ 质检报告至少包含 score、risk_level、violations、suggested_reply、citations。

☐ 输入退款/隐私/优惠/正常工单时，系统表现有差异。

☐ 每个高风险违规尽量有 policy citation；无依据时 need_human_review=true。

☐ 前端可以粘贴工单并展示报告。

☐ 至少有 10 条测试工单和一次评测记录。

☐ README 包含运行命令、接口示例、项目架构和当前限制。

☐ Codex 辅助过程没有泄露密钥，没有大规模破坏第一周功能。

☐ 你能用 30 秒讲清项目，也能用 3 分钟讲清技术链路。

一句话复盘：第二周真正要解决的问题是：让你的项目从“能问答的 RAG Demo”变成“能处理真实业务流程的 Agent 应用”。只要你完成单条工单质检 + 结构化输出 + 引用校验 + 可演示页面，就已经比普通知识库问答项目更适合实习投递。